УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальный сервис Зубова Поляна»

_____________________А.Н. Булдыгин

«07»  июня 2012 года

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

на размещение заказа, на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по улице Советская, дом 62 в р.п. Зубова Поляна Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия  для Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис Зубова Поляна»

Разработал документацию:

Главный бухгалтер администрции

Зубово – Полянского городского поселения

Зубово – Полянского муниципального района РМ_______________________/О.В. Ташкаева/

Проверил документацию:

Генеральный директор

ООО «ЖКС Зубова Поляна» ____________________________________/А.Н. Булдыгин/

рп. Зубова Поляна,  2012г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ .………………………………..…..3

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ…………………….4

3.ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА …………..……………………………………………………….…18

4. ЗАКАЗ.....................................................................................................................................................23

5. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) И КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА, К КАЧЕСТВУ РАБОТ, УСЛУГ	….... …………………………………..………25

6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА........................................................................................................28

7. ОБРАЗЦЫ ФОРМ	…………………......….…..38

ФОРМА 1	….....…38

ФОРМА 2	41

ФОРМА 3	42

ФОРМА 4	43

- ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на размещение заказа, на право заключения договора подряда на выполнение  работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по улице Советская, дом 62 в р.п. Зубова Поляна Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия для Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис Зубова Поляна»

Уважаемые господа!

Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис Зубова Поляна» (далее «Заказчик») и Администрация Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия (далее «Организатор») настоящим приглашает любое заинтересованное лицо (далее «Участник размещения заказа») к участию в открытом конкурсе по  размещению заказа, на право заключения договора подряда на выполнение  работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по улице Советская, дом 62 в р.п. Зубова Поляна Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия  для Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис Зубова Поляна». Для участия в открытом конкурсе участники размещения заказа должны отвечать требованиям, установленным в настоящей документации о конкурсе.

Для участия в открытом конкурсе участники размещения заказа должны получить настоящую документацию о конкурсе и подготовить заявку на участие в конкурсе в порядке и на условиях, изложенных в настоящей документации о конкурсе.

Полный комплект документации о конкурсе может быть получен всеми заинтересованными лицами, в Администрации Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района РМ после подачи заявления по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Зубова Поляна, Почтов пер., 6, факс (883458) 2-16-51 и на официальном сайте:  www.Zubovo-Polyana.narod.ru

Конверты с заявкой на участие в конкурсе должны быть представлены заказчику в порядке и сроки, указанные в настоящей документации о конкурсе.

Участнику конкурса, который по результатам конкурса будет признан победителем, в десятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Заказчиком будет передан один экземпляр протокола и проект договора подряда, который составляется путем включения цены договора подряда, предложенной победителем конкурса, в проект договора подряда, прилагаемой к документации об открытом конкурсе.

По всем вопросам обращаться:

адрес: 431110, РМ, Зубово-Полянский район, р.п. Зубова Поляна,  Почтов пер., 6

телефон: (883458) 2-36-98

электронн адрес: ZP_adm@mail.ru

# Контактное лицо – Ташкаева О.В.

# 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1. Предмет открытого конкурса

1.1 Заказчик, указанн в Информационной карте конкурса, на основании Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты насиления Республики Мордовия от 20.05.2011г. №48 «Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для капитального ремонта многоквартирного дома», располагая средствами, источник которых указан в Информационной карте конкурса, проводит, открыт конкурс согласно заказу и проекту договора подряда.

1.2. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения  и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.3. Участник размещения заказа должен своевременно подготовить и подать заявку на участие в конкурсе. Порядок подготовки и содержание заявки на участие в конкурсе установлены в настоящей Инструкции. Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе установлен в пункте 18 настоящей Инструкции.

1.4. Единая комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 9 настоящей Инструкции.

1.5. Конкурс будет проведен заказчиком в порядке, установленном в пунктах настоящей Инструкции.

1.6. По результатам проведения конкурса заказчик заключит  договор подряда в порядке и на условиях, установленных в пунктах настоящей Инструкции.

2. Общие положения

2.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту:

Лот №1: Многоквартирный дом по адресу: Республика Мордовия, Зубово – Полянский район, р.п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.62.

Работы: Ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета.

2.2. Заказчиком является: Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис Зубова Поляна».

2.3. Организатором конкурса является: Администрация Зубово – Полянского городского поселения Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия.

2.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда:

Лот №1: 1220048 (Один миллион двести двадцать тысяч сорок восемь) рублей, в том числе НДС 103063 (сто три тысячи шестьдесят три) рубля 34 коп.

2.5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является 18 июня 2012 года  18-00 (по-московскому времени). Заявки подаются по адресу: Республика Мордовия, Зубово – Полянский район, р.п. Зубова Поляна, ул. Почтовый переулок, д.6, часы работы: с 9-00 до 18-00 (время московское).

2.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено:

Лот №1: в 10 часов 00 минут «19» июня 2012 года по адресу: Республика Мордовия, Зубово – Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Почтовый переулок, д.6. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

2.7. Место, дата и время подписания протокола рассмотрения заявок: по адресу Республика Мордовия, Зубово – Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Почтовый переулок, д.6. 20 июня 2012 года в 10-00 (время московское).

2.8.Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте www.Zubovo-Polyana.narod.ru не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.

2.9. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.Zubovo-Polyana.narod.ru в десятидневный срок с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

2.10. Договор подряда с победителями конкурсов заключается в десятидневный срок с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

2.11. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Ташкаева Олеся Вячеславовна, тел.: (83458) – 2-36-98, факс: (83458) – 2-16-51, email: ZP_adm@mail.ru

3. Участники конкурсных процедур

3.1. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома путем проведения открытого конкурса осуществляется товариществом собственников жилья (далее – заказчик).

3.2. Заказчик осуществляет следующие функции:

3.2.1. определяет во взаимодействии с  администрацией муниципального образования:

- предмет конкурса;

- срок проведения конкурса;

3.2.2. утверждает конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее – конкурсная документация);

3.2.3. участвует в формировании и работе конкурсных комиссий по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее – конкурсные комиссии);

3.2.4. совместно с организатором конкурса отвечает на вопросы участников конкурса, вносит изменения в конкурсную документацию и порядок проведения конкурса;

3.2.5. заключает договор подряда с победителем конкурса.

3.3. Организатором открытого конкурса по привлечению подрядных организаций является орган (лицо) администрации муниципального образования, в функции которого входит организация и размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

3.3.1. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:

- разрабатывает конкурсную документацию на основании утвержденных Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирного дома в Республике Мордовия» на 2012 год и решений собраний собственников помещений в многоквартирного дома и передает ее на утверждение заказчику;

- в установленном порядке публикует информацию о проведении конкурса и конкурсную документацию;

- назначает представителя организатора конкурса по взаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место и предоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты);

- через назначенного представителя отвечает на вопросы участников конкурса, привлекая при необходимости заказчика;

- через назначенного представителя отвечает на письменные запросы участников конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления такого письменного запроса;

- при необходимости совместно с заказчиком вносит изменения в конкурсную документацию, сроки и порядок проведения конкурса;

- осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок;

- предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками и участвует через своего представителя в этой процедуре;

- предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии и участвует через своего представителя  в работе конкурсной комиссии;

- ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в установленном порядке;

- оповещает в письменном виде победителя конкурса;

- организует получение, возврат и удержание обеспечений конкурсных заявок;

- направляет информацию о результатах конкурса в администрацию муниципального образования;

3.4. Подготовка конкурсной документации осуществляется организатором конкурса.

3.5. Участниками конкурса могут быть компании, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющую предмет конкурса и соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации.

4. Требования к участникам конкурса

Для участия в открытом конкурсе участник должен быть правоспособен на подачу заявки на участие в конкурсе и заключение договора подряда на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

4.1. Деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

4.2. У участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами.

4.3. Участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротсва.

4.4. Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292.

4.5. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

5. Запрет подачи нескольких заявок на участие в конкурсе

5.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). В случае если участник размещения заказа подает две и более заявки на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не были отозваны, все заявки такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

6. Затраты на участие в конкурсе

6.1 Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в конкурсе, а заказчик, указанн в Информационной карте конкурса, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам, независимо от хода и результатов открытого конкурса.

7. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

7.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную согласно форме 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

7.1.1. опись входящих в состав заявки документов согласно форме 2 к настоящей конкурсной документации;

7.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме 3 к настоящей конкурсной документации;

7.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки;

7.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям;

7.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей) (в случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 10.2. настоящей конкурсной документации);

7.1.6. организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

7.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

7.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

7.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

7.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

7.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

7.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

7.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию,  является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

7.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 7.1.4 – 7.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

7.4. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

7.5. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

7.6. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 2.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

7.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

7.8. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкою.

8. Процедура проведения конкурса

8.1.	Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 2.10. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

8.2.	Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

8.3.	После вскрытия конвертов, полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

8.3.1.	отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

8.3.2.	предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

8.3.3.	несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

8.3.4.	превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

8.3.5.	предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

8.4.	Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 10 настоящей конкурсной документации.

9.	Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

9.1.	Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

- цена договора: максимальное количество баллов - 60;

- cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

- квалификация участника: максимальное количество баллов – 20.

9.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)	опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)	квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)	соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г)	участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);

9.3.	Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

9.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

9.4.1.	Ранжирование заявок по критериям «цена договора» (с учетом льгот, предусмотренных пунктом 10 настоящей конкурсной документации) и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

9.4.2.	Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

9.4.3. В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

| Таблица 1 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Критерий | Максимальное кол-во баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое кол-во баллов |
|  | Цена договора | 60 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2 | 55 |
|  |  |  | 3 | 50 |
|  |  |  | 4 | 45 |
|  |  |  | 5 | 40 |
|  |  |  | 6 | 35 |
|  |  |  | 7 | 30 |
|  |  |  | 8 | 25 |
|  |  |  | 9 | 20 |
|  |  |  | 10 | 15 |
|  |  |  | 11 | 10 |
|  |  |  | 12 | 5 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Критерий |  | Максимальное кол-во баллов | Результат ранжирования заявок |  | Присваиваемое кол-во баллов |  |
|  |  | Срок выполнения |  | 20 | 1 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 18 |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  | 16 |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  | 11 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 12 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 13 и более |  | 0 |  |

9.4.4. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

|  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация» |  |  |  |  |  |  |
| № | Критерий | Максималь-ное кол-во баллов | Подкритерии | Показатель подкритерия (ед) |  | Количество штрафных баллов |
|  | Квалифи-кация | 20 | Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год) | 2 и более |  | 0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 5 |
|  |  |  |  | 0 |  | 10 |
|  |  |  | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***) | 2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет |  | 0 |
|  |  |  |  | 2 и более с опытом работы более 5 лет |  | 5 |
|  |  |  |  | в остальных случаях |  | 10 |
|  |  |  | Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более |  | 10 |
|  |  |  | Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более |  | 10 |
| * Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 % от первоначально установленных договором подряда. ** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ. *** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет. |  |  |  |  |  |  |

9.4.5. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

9.4.6. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

10. Льготы отдельным категориям участников

10.1.	При ранжировании участников конкурса по критерию «Цена договора» отдельным категориям участников может быть предоставлена льгота. Данная льгота заключается в том, что при ранжировании используется цена договора, уменьшенная на 5 % от цены договора, предложенной участником. При этом в случае победы участника в конкурсе договор подряда заключается с ним по цене, указанной в конкурсной заявке.

10.2.	Указанная в пункте 10.1. льгота предоставляется участникам конкурса, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Чтобы воспользоваться льготой участник должен указать в соответствующей графе заявки, что он является микропредприятием, малым предприятием или средним предприятием, и приложить подтверждающие документы (средняя численность работников за предшествующий календарный год, размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость).

10.3.	Указанная в пункте 10.1. льгота также предоставляется участникам конкурса, являющимся местными участниками.

Местным участником признается компания, зарегистрированная в муниципальном районе (городском округе), в котором расположен объект капитального ремонта. Для того чтобы воспользоваться льготой, участник доложен указать в соответствующей графе заявки, что он является местным участником.

10.4. Пересчет цен предложений участников, подтвердивших свое право на льготу, осуществляется конкурсной комиссией в ходе оценки заявок, и подсчет баллов по критерию «Цена договора» производится с учетом произведенного пересчета. Если участник имеет право на льготу по двум основаниям, пересчет осуществляется с использованием суммы процентов.

11. Право отказаться от проведения конкурса и (или) заключения договор подряда

11.1.  Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

11.2. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренн для заключения договора подряда, заказчик обязан отказаться от заключения договора подрядаа с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора подряда с участником размещения заказа, с которым заключается такой договор подряда, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников конкурса - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников конкурса - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных разделом 16 настоящей Инструкции;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора подряда балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенн отчетн период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарн год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетн период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Получение документации о конкурсе

12.1. Любое заинтересованное лицо для получения настоящей документации о конкурсе может обратиться в адрес заказчика с заявлением, поданным в письменной форме или в форме электронного документа с просьбой предоставить комплект документации о конкурсе. Документация о конкурсе предоставляется в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

12.2. При выдаче комплекта документации о конкурсе сведения о получателе заносятся в Журнал регистрации предоставленных комплектов документации о конкурсе.

12.3. Если участник размещения заказа получил комплект документации о конкурсе иным способом, чем это указано в настоящем пункте, заказчик не несет ответственности за неполучение таким участником размещения заказа информации о разъяснениях и изменениях документации о конкурсе.

13. Разъяснения документации о конкурсе

13.1. Участник размещения заказа, которому необходимо получить какие-либо разъяснения в отношении документации о конкурсе, вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении документации о конкурсе по форме, установленной настоящей конкурсной документацией.

13.2. Заказчик в течение двух рабочих дней направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о конкурсе.

13.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения  о конкурсе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается на официальном сайте Республики Мордовия.

13.4. Заказчик не отвечает на вопросы, заданные по телефону или лично.

14. Внесение изменений в извещение о проведении открытого конкурса и документацию о конкурсе

14.1. Не позднее, чем за  пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе заказчик может по любой  причине внести изменения в извещение о проведении открытого конкурса и документацию о конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

14.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение и документацию о конкурсе такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация о конкурсе. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение и документацию о конкурсе до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем десять дней.

14.3. Внесенные изменения в дальнейшем являются неотъемлемой частью документации о конкурсе.

14.4. Участники размещения заказа, использующие документацию о конкурсе с официального сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в документацию о конкурсе. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию о конкурсе размещенными и опубликованными надлежащим образом.

15. Язык заявки на участие в конкурсе

15.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные  с этой заявкой, которыми обмениваются участник размещения заказа и заказчик, должны быть написаны на русском языке, за исключением специальных терминов.

15.2. Сопроводительная  документация и печатная литература, предоставленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русском языке, удостоверенн нотариально. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

16. Валюта заявки на участие в конкурсе

16.1. Все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях. При расчетах по  договор подрядау, заключенному в иностранной валюте, используется курс Центрального банка Российской Федерации, установленн на дату осуществления платежей по   договор подрядау.

17. Начальная (максимальная) цена договор подряда (цена лота)

17.1. Начальная (максимальная) цена договор подряда (цена лота) указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении  договора подряда по итогам конкурса.

17.2. Порядок формирования цены договора подряда, в том числе с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей указан в Информационной карте конкурса.

17.3. Цена  договора подряда на период его действия остается фиксированной и пересмотру не подлежит за исключением п.п. 22.8, 22.9. настоящей Инструкции. Цена договора подряда может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договор подрядаом количество товаров и иных условий договора подряда.

18. Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе

18.1. Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной картой конкурса.

18.2. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса.

18.3. Каждая заявка на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкуре, если возможность подачи такой заявки предусмотрена Информационной картой конкурса, поступившие в срок, указанный в документации о конкурсе, регистрируются Организатором. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, Организатор  выдает расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, Организатор подтверждает  в письменной форме или в форме электронного документа ее получения в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

18.4. Полученные после окончания приема заявок на участие в конкурсе заявки на участие в конкурсе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола конкурса.

19. Изменения в заявках на участие в конкурсе и их отзыв

19.1. Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе не допускается.

19.2. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе, указанных в Информационных картах конкурса.

19.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, наименование организации, регистрационн номер заявки на участие в конкурсе, дата, время  проведения конкурса.

19.4. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - участником размещения заказа.

20. Соблюдение конфиденциальности

20.1. Участникам размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, заказчик обязан обеспечить конфидециальность сведений, содержащихся в таких заявках до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

21. Условия допуска к участию в конкурсе

21.1. Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:

1) непредставление определенных документов, в случае размещения заказа, в котором участниками размещения заказа являются субъекты малого предпринимательства, настоящей Инструкции и Информационной картой конкурса документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ;

2) несоответствие участника размещения заказа требованиям, установленным п. 4 настоящей Инструкции;

3) непредставления платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копию такого поручения;

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям настоящей документации о конкурсе;

5) не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке.

6) в других случаях, установленных действующим законодательством о размещении заказов и настоящей документацией о конкурсе.

22. Порядок заключения договора подряда

22.1. Заказчик заключает договор подряда с победителем конкурса на условиях, указанных в извещении о проведении открытого конкурса и документации о конкурсе, по цене, предложенной победителем конкурса, либо в случае заключения договора подряда с участником конкурса, который сделал последнее предложение о цене договора подряда, по цене, предложенной таким участником.

22.2. Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению договора подряда соисполнителей (субподрядчиков) в случае, если это допускается в Информационной карте  конкурса.

22.3. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола конкурса передает победителю конкурса проект договора подряда, который составляется путем включения цены  договора подряда, предложенной победителем конкурса в проект договора подряда, прилагаем к документации о конкурсе.  Договор подряда, может быть, заключен не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола конкурса.

22.4. В случае если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора подряда,  договор подряда заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, обеспечения исполнения договора подряда в размере, указанном в Информационной карте конкурса.

22.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения  договора подряда, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя конкурса заключить договор подряда, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора подряда, либо заключить  договор подряда с участником конкурса, который сделал последнее предложение о цене договор подряда. При этом заключение договора подряда для участника конкурса, который сделал предпоследнее предложение о цене договора подряда, является обязательным. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, с которым заключается договор подряда, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

22.6. Заказ признается размещенным со дня заключения  договора подряда.

22.7.  Договор подряда, может быть, расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

22.8. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора подряда вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договор подрядаом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор подряда. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком  вправе изменить первоначальную цену договора подряда пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора подряда, а при внесении соответствующих изменений в договор подряда в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену договора подряда указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора подряда на предусмотренное в договоре подряда количество такого товара.

22.9. Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой договор подряда, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора подряда, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора подряда (ценой лота), если такое право заказчика предусмотрено в Информационной карте конкурса. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора подряда, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником конкурса, с которым заключается договор подряда, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого конкурса.

22.10. Обеспечение исполнения договора подряда возвращается в течение пяти рабочих дней со дня окончания исполнения договора подряда или окончании срока действия договора подряда при условии полного исполнения сторонами своих обязательств по договору подряда.

23. Признание конкурса несостоявшимся.

23.1. Единая комиссия признает конкурс несостоявшимся:

а) если на момент окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки;

б) если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе;

в) если по результатам рассмотрения заявок принято решение о допуске только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе;

г) если на конкурс явился только один участник.

23.2. В случае, если документацией о конкурсе предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, к которому имеют отношении случаи, указанные в п. 23.1. настоящей Инструкции.

24. Контакты с заказчиком, предложение вознаграждения, заключение тайного соглашения

24.1. Ни один из участников размещения заказа не должен вступать в контакты с заказчиком по каким-либо вопросам, связанным с его заявкой на участие в конкурсе, со дня начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе и до момента заключения договора подряда.

25. Право на обжалование

25.1. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать действия (бездействие) заказчика, единой комиссии в соответствии c действующим законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействие)  нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

# 3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

1. Нижеследующие конкретные условия проведения открытого конкурса – информационная карта конкурса  – являются неотъемлемой частью настоящей документации о конкурсе и дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсе.

2. В случае противоречия, между положениями инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсе и положениями информационной карты конкурса последняя, имеет преобладающую силу.

| Пункты инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсе |  |
| --- | --- |
| Общие сведения |  |
| 1.1. | Наименование, номер и предмет конкурса (лота): Открытый конкурс на размещение заказа, на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по улице Советская, дом 62 в р.п. Зубова Поляна Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия для Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис Зубова Поляна» |
| 1.1. | Наименование заказчика: Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис Зубова Поляна» Адрес заказчика: Республика Мордовия, Зубово – Полянский район, р.п. Зубова Поляна, ул. Калинина, д. 14 Наименование организатора: Администрация Зубово – Полянского городского поселения Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия Адрес заказчика: 431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Зубова Поляна, Почтов пер., 6 телефон: 883458 2-16-51 Контактное лицо: Ташкаева Олеся Вячеславовна |
| 1.1., 2.4 | Источник выделенных средств: Лот №1 – за счет средств Фонда 813418 (восемьсот тринадцать тысяч четыреста восемьнадцать) рублей, за счет средств республиканского бюджета 293783 (двести девяносто три тысячи семьсот восемьдесят три) рубля, за счет средств местного бюджета 51845 (пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок пять) рублей, за счет средств собственников помещения в многоквартирном доме – 61002 (шестьдесят одна тысяча два) рубля. |
| 17.3 | Цена договора подряда на период его действия остается фиксированной и пересмотру не подлежит, за исключением пункта 22.9. настоящей Информационной карты конкурса. Цена договора подряда может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договор подрядаом количества товаров и иных условий договора подряда. |
| Подготовка и подача заявок на участие в конкурсе |  |
| 7.4, 7.5 | Оформление заявок: Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в отношении определенного лота. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется Полная информация по оформлению заявок прописана в Инструкции настоящей документации. |
| 17.2. | Порядок формирования цены договора подряда: в цену должны быть включены стоимость материалов и оборудования, строительно-монтажные работы, транспортные расходы, страхование, налоги, пошлины, сборы, взимаемые до момента передачи выполненных работ заказчику. |
| 11.1. | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не устанавливаются |
| 11.2 | Заказ размещается у субъектов малого предпринимательства: не размещается (бъекты малого предпринимательства участвуют на общих основаниях) |
| 11.1. | Преференции: не устанавливаются. |
| 13. | Срок, по окончании которого не принимаются запросы на разъяснение документации о конкурсе: не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. |
| 4. | Обязательные требования к участникам размещения заказа: 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в конкурсе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарн год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенн отчетн период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. |
| 7. | Сведения об участнике размещения заказа и документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям: 1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную согласно форме 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 1.1. опись входящих в состав заявки документов согласно форме 2 к настоящей конкурсной документации; 1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме 3 к настоящей конкурсной документации; 1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки; 1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям; 1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей) (в случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 10.2. настоящей конкурсной документации); 1.6. организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки); 1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей); 1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса; 1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки; 1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624). Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. |
| 2. | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не требуется. |
| 17. | Порядок и место представления заявок на участие в конкурсе: заявки принимаются в письменной форме на бумажном носителе по адресу Организатора, контактное лицо – Ташкаева Олеся Вячеславовна, тел. (883458) 2-36-98 |
| 17. | Дата начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: Лот №1: с 09-00 часов (время московское) «08» июня 2012 года до 18-00 часов (время московское) «18» июня 2012 года. |
| Рассмотрение заявок на участие в конкурсе |  |
| 17., 2. | Место, дата и время вскрытия конвертов: Лот №1: по адресу организатора в 10-00 часов (время московское) «19» июня 2012 года. |
| 17., 2. | Место, дата и время подписания протокола рассмотрения заявок: Лот №1: по адресу организатора в 10-00 часов (время московское) «20» июня 2012 года. |
| Проведение конкурса |  |
| 18. | Место, дата и время подписания протокола оценки и сопоставления заявок: Лот №1: по адресу организатора в 10-00 часов (время московское) «21» июня 2012 года. |
| 18. | Возможность электронной формы участия в открытом конкурсе: нет |
| 8. | Порядок проведения конкурса: Открыт конкурс, проводится путем снижения начальной цены Договора подряда, указанной в извещении о проведении открытого конкурса, на «шаг конкурса». В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене Договора подряда ни один из участников открытого конкурса не заявил о своем намерении предложить более низкую цену Договора подряда, конкурсная комиссия вправе снизить «шаг конкурса» на 0,5 процентов начальной цены Договора подряда, но не ниже 0,5 процентов начальной цены Договора подряда. |
| 20.,2. | Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора подряда: не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе или протокола конкурса. В случае если предусмотрена преференция участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, в отношении цены договора подряда, договор подряда с победителем конкурса, заявка которого содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранных государств, заключается по цене, предложенной участником конкурса, сниженной на 15 процентов от предложенной цены договора подряда. |
| 21. | Привлечение соисполнителей (субподрядчиков): – предусмотрено. |
| 21. | Размер обеспечения исполнения договора подряда: не предусмотрено |
| 21. | Возможность изменить количество предусмотренных договором подряда товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор подряда - не предусмотрена. Возможность изменить первоначальную цену договора подрядаа пропорционально количеству товаров - не предусмотрена. |
| 21. | Возможность заказчика по согласованию с победителем конкурса увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора подряда, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора подряда (ценой лота) - предусмотрена. |

Все заявки на участие в конкурсе не возвращаются, кроме заявок, полученных после окончания приема конвертов с заявками на участия в конкурсе и подаваемых  в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе.

# 4. ЗАКАЗ

Участник размещения заказа должен дать предложение на выполнение работ  по капитальному ремонту многоквартирного дома по улице Советская дом 62 в р.п. Зубова Поляна Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия  для  Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис Зубова Поляна»

| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Техническое описание (функциональные характеристики, (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров, работ, услуг) |
| --- | --- | --- |
| 1 | на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по улице Советская дом 62 в р.п. Зубова Поляна Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия для Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис Зубова Поляна» | Согласно проектной документации разработанной Муниципальным предприятием Зубово – Полянского района Республики Мордовия «Зубово – Полянское архитектурно-планировочное бюро» |

Условия исполнения  договора подряда:

Место выполнения работ:

Лот №1: улица Советская, дом 62 в р.п. Зубова Поляна Зубово – Полянского района Республики Мордовия   для Администрации Зубово – Полянского городского поселения  Зубово-Полянского района Республики Мордовия

Срок (периоды) выполнения работ:

Лот №1: с даты заключения договора подряда до 31 октября 2012 года.

Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет

Срок предоставления гарантии качества: Гарантийн срок 5 лет с момента подписания  акта ввода объекта в эксплуатацию.

Требования  к результатам работ: работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией.

Порядок осуществления  заказчиком приемки выполняемых работ –  заказчик осуществляет промежуточную приемку предъявленных Генеральным подрядчиком выполненных работ за отчетный период. Генеральный подрядчик в срок, указанн в п.5.1 настоящего Договора подряда, представляет заказчику акты о приемке выполненных работ, с визой Инженерной организацией, оформленные по унифицированной форме КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (далее - постановление Госкомстата РФ), в том числе на электронных носителях, по программному комплексу «РИК» в текущих ценах с учетом цен ежеквартального расчетного материала РЦЦС Минстроя Республики Мордовия, при этом стоимость единичной расценки не должна превышать стоимость расценки по составленной Генеральным подрядчиком смете. До 26 числа отчетного месяца Генеральн подрядчик обязан предоставить справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденной указанным выше Постановлением Госкомстата РФ, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (исполнительную документацию, акты, расчеты и другие документы). Документы должны быть представлены на электронных и бумажных носителях.

Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Генеральным подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и приемки каждой системы в отдельности.

Условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного ым договор подрядаом –  Заказчик при нарушении Договора подряданых обязательств Генеральным подрядчиком удерживает (или взыскивает в судебном порядке) неустойку:

Неустойка начисляется за кажд день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором подряда, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором подряда срока исполнения обязательства. Неустойка устанавливается в размере 0,1% от стоимости Договора подряда за каждый день просрочки.

За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Генеральному подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора Генеральный подрядчик выплачивает  заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора подряда за каждый день просрочки.

В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных настоящим проектом Договора подряда, Генеральный подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом, указанным в пункте 7.5. настоящего проекта Договора подряда, Генеральный подрядчик уплачивает  заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора подряда за каждый день просрочки до исполнения соответствующего обязательства. При несвоевременном устранении Генеральным подрядчиком дефектов в выполненных работах  заказчик вправе устранить обнаруженные дефекты своими силами с полным возмещением Генеральным подрядчиком затрат на их устранение.

В случае нарушения земельного законодательства по вине Генерального подрядчика (разработка сосредоточенных резервов без соответствующего оформления и т.д.) Генеральный подрядчик оплачивает причиненные при этом потери и убытки землепользователям и заказчику за свой счет.

В случае повреждения инженерных сетей при выполнении работ, предусмотренных настоящим проектом Договора подряда, Генеральный подрядчик обязан выполнить восстановление поврежденных инженерных сетей за свой счет.

В случае неоповещения Генеральным подрядчиком страховой организации, заключившей договор страхования ответственности по Договору подряда, либо банка, выдавшего безотзывную гарантию на обеспечение исполнения проекта Договора подряда, об изменении условий проекта Договора подряда, Генеральный подрядчик выплачивает заказчику неустойку в размере 5000,00 рублей за кажд день просрочки исполнения обязательства.

Генеральный подрядчик несет ответственность перед заказчиком за действия субподрядчиков, которых привлек к исполнению своих обязанностей по Договору подряда.

# 5. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) И КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА, К КАЧЕСТВУ РАБОТ, УСЛУГ

ЛОТ №1: Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу ул. Советская, д.62 в

рп. Зубова Поляна Зубово –Полянского района  Республики Мордовия

С В О Д Н А Я   В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 6,42 |
| 3. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 шт. | 0.01 |
| 4. | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 4.2 |
| 5. | Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 | 3.3 |
| 6. | Установка стропил | м3 | 10.2 |
| 7. | Ремонт деревянных элементо конструкций крыш:укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 1.24 |
| 9. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 3.5 |
| 10. | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 6.42 |
| 11. | Устройство кровель из профнастила | 100 м2 | 6.42 |
| 12. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.2 |
| 15. | Устройство слуховых окон | шт. | 1 |
| 16. | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 | 0.42 |
| 17. | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 | 1.02 |
| 20. | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках | 100 шт. | 0.02 |
| 21. | Установка металлических дверей площадью дверного проема до 3м2 | 100 м2 | 0.0462 |
| 22. | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 шт. | 0.02 |
| 23. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м 2одностворчатых | 100 м2 | 0.036 |
| 24. | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 пог. м. | 0.03 |
| 25. | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 | 0.0174 |
| 26. | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов | 100 м2 | 0.0174 |
| 27. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 4.1 |
| 28. | Монтаж металлических опор диаметром: 80 мм | 100 м | 0.19 |
| 29. | Установка металлических конструкций козырька по опорам | т | 0.082 |
| 30. | Облицовка конструкций тамбура профилированным листом | 100 м2 | 0.196 |
| 31. | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.14 |
| 32. | Облицовка поверхности крылец плитками керамическими неглазурованными | 100 м2 | 0.16 |
| 33. | Устройство покрытия козырька из профнастила | 100 м2 | 0.16 |
| 38. | Разборка покрытия полов дощатых | 100 м2 | 0.03 |
| 39. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 1.3 |
| 40. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м | 0.65 |
| 41. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м | 0.72 |
| 42. | Арматура муфтовая | шт | 16 |
| 44. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов, проходных нат трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт | 16 |
| 45. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | врезка | 1 |
| 46. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1.37 |
| 47. | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0.03 |
| 48. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0.1 |
| 49. | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 шт. | 0.1 |
| 50. | Монтаж счетчиков электроэнергии | шт. | 1 |
| 51. | Счетчик электроэнергии | шт. | 1 |
| 52. | Щитки, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15 | шт. | 1 |
| 53. | Щитки | шт. | 1 |
| 54. | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | шт. | 1 |

6. ПРОЕКТ   ДОГОВОРА  ПОДРЯДА  ЛОТ №1

ДОГОВОР ПОДРЯДА №___

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по улице Советская дом 62 в р.п. Зубова Поляна Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия  для Общества с ограниченной отвественностью «Жилищно-комунальный сервис Зубова Поляна

р.п. Зубова Поляна                                                             «____»______________2012г.

Общество с ограниченной отвественностью «Жилищно-комунальный сервис Зубова Поляна»_в лице генерального директора Булдыгина Александра Николаевича  действующего на основании Устава (далее – «Заказчик»), с одной стороны, и  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице _____________________________________________________ , действующего на основании (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета (далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу: ул. Советская, д.62 в рп. Зубова Поляна Зубово – Полянского муниципального района РМ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

  - Общая стоимость работ по Договору составляет ________  рублей, в том числе НДС_______________  рублей.

В стоимость выполняемых работ включены:

- стоимость материалов и оборудования, строительно-монтажных работ, транспортные расходы, страхование, налоги, пошлины, сборы,

- расходы на строительный контроль,

- расходы на проектные работы,

- расходы на энергетическое обследование дома.

  - Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

  - Срок выполнения работ: с даты подписания договора до 31 октября 2012 года.

  - В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

  - Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

  - Основанием для заключения настоящего Договора является протокол об итогах конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома  №   от ___________________ 2012 года.

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1.	Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора выплачивается в 5 дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком  обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 14 дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

2.2.	Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

3.	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.	Срок начала работ: со дня подписания договора подряда.

3.2.	Срок окончания работ не позднее: «31» октября 2012 года.

3.3.	Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

4. ЗАКАЗЧИК

4.1.	При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

4.1.1.	Передать Подрядчику, по акту приема – передачи, объект в день подписания  Договора Сторонами.

4.1.2.	Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

4.1.3.	Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

4.1.4.	Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

4.2.	Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

5. ПОДРЯДЧИК

5.1.	При выполнении Договора Подрядчик обязан:

5.1.1.	Принять от Заказчика, по акту приема – передачи, объект в срок, указанный в пункте 4.1.1.

5.1.2.	Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

5.1.3.	Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.1.4.	Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

5.1.5.	Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.1.6.	Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.1.7.	Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.1.8.	Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.9. 	Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.1.10.	При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.1.11.	По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

5.1.12.	Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

5.1.13.	Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.1.14.	Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

5.1.15.	Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

5.2.	Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1.	Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.

Полномочным представителем Заказчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

6.2.	Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

6.3.	Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4.	Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

6.4.1.	Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

6.4.2.	Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

6.4.3.	Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

6.4.4.	Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

6.4.5.	Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

6.4.6.	Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

6.5.	С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

6.5.1.	Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

6.5.2.	Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

6.6.	Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

6.7.	Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

6.8.	Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

6.9.	Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10.	Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.11.	Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

6.12.	С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».

6.13.	Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

6.14.	Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.1.	Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

7.2.	Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

7.3.	Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

7.4.	При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

7.5.	Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

7.6.	С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

8.2.	Гарантийный срок  составляет 5 лет на все виды работ со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

8.3.	При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.

8.4.	При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы, по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.5.	Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.	Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

9.2.	За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3.	За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

9.4.	В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (5.1.5, 5.1.6, 5.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

9.5.	Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

9.6.	Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.7.	Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

10.1.	Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.

10.2.	При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 10.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3.	Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 10 .1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

11.2.	В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3.	С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.	Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.

12.1.2.	Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ.

12.1.3.	В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.	При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

12.3.	Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.	При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.	В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Подрядчик обязан, возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям: водоснабжение и электросети.

14.2. Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия) за счет собственных средств.

14.3. Исключить доступ посторонних лиц на рабочие леса (убирать лестницы на первый ярус лесов в конце рабочего дня) в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов. Назначить ответственное лицо за исполнение данного пункта.

14.4. Предусмотреть трехстадийную  фотофиксацию  работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.

14.5. Осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного декора зданий и сооружений

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1.	Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами.

15.2.	В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3.	Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4.	Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1. Акт приема – передачи объекта.

17. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

17.1.	Заказчик: Общество с ограниченной отвественностью «Жилищно-коммунальный сервис Зубова Поляна»

Местонахождение: 431110, Республика Мордовия, Зубово – Полянский район, р.п. Зубова Поляна, ул. Калинина, д. 14,

Реквизиты: ИНН 1308083298, ОГРН 1308083298 КПП 130801001, р/с 40702810000180000054 в АККСБ «КС БАНК» (ОАО) г. Саранск, БИК 048952749, к/с 30101810500000000749

,

17.2.	Подрядчик: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик 										Подрядчик

«_____»____________ 2012г.					«_____»___________ 2012 г.

М.П.											М.П.

Приложение № 1

к Договору подряда №_______

от «____»_________2012г.

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА

1. Заказчик передает двух этажный, двух подъездный многоквартирный дом с кирпичными стенами и шифирной крышой для выполнения работ по капитальному ремонту.

2. Подрядчик принимает двух этажный, одно подъездный многоквартирный дом с кирпичными стенами и шифирной крышой для выполнения работ по капитальному ремонту.

3. Заказчик довел до сведения Подрядчика об отсутствии прав (притензий) третьих лиц на указанный объект.

4. Стороны притензии друг к другу не имеют.

Приложение: Рабочий проект.

Подписи Сторон:

Заказчик:                                                                                             Подрядчик:

_______________                                                                             ___________________

«___» ____________ 2012 года                                                       «___»_______________2012 года

## ФОРМА 1

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1.	Участник:

| 1.1. Наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| - 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |

- Электронный адрес участника ____________________________________________

- Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

- Участник ______________________________________выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624

- Право на льготы

  - Участник является _______________________________________________

(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)

| Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Средняя численность работников за предшествующий календарный год | человек |  |
| Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость | рублей |  |
| Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год | рублей |  |

  - Участник является местным предприятием и имеет право на льготу _____________________________________________________________________

(да/нет)

6.	Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

7.	Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

8.	Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | Рубли |  |
| 2. | Срок выполнения работ | Календарные дни с даты начала работ |  |

- Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опыт работы, в том числе: | шт. |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально) |  |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами |  |  |
| 2 | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | человек |  |
|  | с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет |  |  |
|  | - с опытом работы более 5 лет |  |  |
| 3 | Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | шт. |  |
| 4 | Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела) | шт. |  |

- Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

- ___________________________________________________________ рублей,

- ________________________________________________________________________

- (дата, номер платежного поручения)

- Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

- ________________________________________________________________________(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

- Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

- документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

## ФОРМА 2

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

| Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- |

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

## ФОРМА 3

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________

Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью ________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании ____________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

## ФОРМА 4

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет

|  | ФИО | Должность в компании | Стаж работы в отрасли | Стаж работы в компании | Название учебного заведения и год окончания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

- Копия паспорта в количестве ____ шт.

- Копия диплома в количестве ____ шт.

- Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать